附件

青海省“十四五”能源发展规划2022年度任务清单

| 序号 | 工作要点 | 年度任务目标 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高清洁能源供给能力 | 多措并举大力发展新能源 | 1.有序推进第一批大型风电光伏基地项目。 2.有序推进12个市场化项目建设。 3.编制《大型风电光伏基地“十四五”实施方案》。 | 12月底 | 省能源局 | 海南、海西州发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅、省林草局、国网青海省电力公司，有关能源企业 |
|  |  |  | 4.推动整县屋顶分布式光伏项目落地，争取西宁市城东区、城北区、城中区，海东市循化县，海南州共和县，海西州德令哈市、格尔木市，海北州门源县8个条件较好县（区）率先达标，其余县（区）完成实施方案编制工作。 | 持续推进 | 各市州发展改革委 | 省能源局 |
|  |  |  | 5.加快推广“新能源+”模式，力争海西州农光互补、黄南州牧光互补、共和盆地沙区、木格滩沙区光伏治沙等示范项目开工建设。 | 持续推进 | 省能源局 | 省自然资源厅、省生态环境厅、省林草局，海西、海南、黄南州发展改革委、国网青海省电力公司 |
| 2 |  | 全面推进常规水电建设 | 1.玛尔挡水电站大坝填筑至3245米高程。 2.羊曲水电站大坝填筑至2690米高程。 3.茨哈峡水电站完成可研阶段坝线及枢纽布置、施工总布置等专题报告。 4.加快建设李家峡5号机组扩机工程。 5.尔多水电站完成项目关键问题论证策划书等工作。 6.编制完成上报《青海主要流域可再生能源一体化规划研究报告》。 | 12月底 | 省能源局 | 省水利厅，果洛州、海南州发展改革委、国家能源集团青海电力公司、国家电投黄河公司 |
| 3 |  | 稳步建设光热项目 | 1.建设青豫直流二期配套30万千瓦、市场化项目配套20万千瓦光热项目。 2.新安排30万千瓦光热项目。 | 持续推进 | 海南州、海西州发展改革委 | 省能源局、省自然资源厅、省生态环境厅、省林草局 |
| 4 |  | 推动地热、燃气清洁能源发展 | 1.建设共和盆地地热开发利用示范试验基地，实施兆瓦级干热岩发电并网项目。 | 12月底 | 海南州发展改革委 | 省能源局 |
|  |  |  | 2.加快青海格尔木30万千瓦燃气电站启动经济性研究，力争年内重启建设。 3.统筹推动燃气电站前期工作，力争200万千瓦燃气电站年底核准开工。 | 12月底 | 中石油青海油田公司 | 省能源局、省生态环境厅，海西州发展改革委 |
| 5 | 提高电网保障能力 | 推进外送通道和省际电网互联规划建设 | 1.全力推进青豫直流二期配套电源建设，提升通道利用效率。 2.推进第二条特高压外送通道论证研究，形成“1+5”成果体系。 3.开展青电送南方电网的有关研究工作。 | 持续推进 | 省能源局 | 国网青海省电力公司 |
|  |  |  | 4.建成投运郭隆～武胜第三回750千伏线路。 | 12月底 | 国网青海省电力公司 | 省能源局、省自然资源厅、省生态环境厅、省林草局 |
| 6 |  | 加快省内骨干电网建设 | 1.建成鱼卡～托素750千伏输变电、西宁北～日月山双回750千伏线路，战斗门、同仁330千伏输变电，托素、鱼卡750千伏变电站330千伏送出等工程。 2.开工建设昆仑山、红旗750千伏输变电，玛尔挡水电站750千伏送出，果洛、玉树330千伏二回线、新能源汇集站等工程。 | 12月底 | 国网青海省电力公司 | 省能源局、省自然资源厅、省生态环境厅、省林草局 |
|  |  |  | 3.启动750千伏香加变改扩建、丁字口750千伏输变电、泽库330千伏输变电等工程前期工作。 | 持续推进 |  |  |
| 7 |  | 提高城农网供电水平 | 1.实施2021、2022年度农网巩固提升项目，城网和电网智能化改造项目。 | 持续推进 | 国网青海省电力公司 | 省能源局、各市州发展改革委 |
|  |  |  | 2.争取囊谦县吉尼赛、吉曲、尕羊、东坝4乡大电网延伸供电工程中央预算内资金支持。 3.在查旦等5乡选点开展“光伏+微电网”试点项目。 | 持续推进 | 国网青海省电力公司 | 省能源局 |
| 8 | 提高调峰储能能力 | 推进抽水蓄能电站建设 | 1.贵南哇让、格尔木南山口抽水蓄能电站力争年内核准。 2.推动龙羊峡储能（一期）、同德、玛沁抽水蓄能电站前期工作，力争完成可研并核准。 3.启动共和、大柴旦、大柴旦鱼卡、德令哈、格尔木那棱格勒抽蓄项目招标，确定投资主体，开展前期工作。 | 12月底 | 海南州、海西州发展改革委 | 省能源局、省水利厅、省自然资源厅、省生态环境厅，国网青海省电力公司、三峡青海分公司、国家电投黄河公司、国家能源集团青海电力公司 |
| 9 |  | 推进储能先行示范区建设 | 1.研究出台《青海省“十四五”新型储能发展实施方案》、《关于贯彻国家能源局<新型储能项目管理规范（暂行）>的实施意见》、《青海省抽水蓄能项目管理办法》。 2.探索开展共享储能建设模式，研究制定新型储能电站规划布局方案，开工建设吉瓦级源网共建共享储能示范项目。 3.开工建设压缩空气、离网制氢用氢、储热发电等“揭榜挂帅”试点示范项目。 | 12月底 | 省能源局 | 省科技厅，海南州、海西州发展改革委，国网青海省电力公司、相关能源企业 |
| 10 |  | 发挥煤电兜底保障作用 | 1.开展大通电厂1号和2号机组、唐湖电厂1号机组节能改造，西宁热电1号机供热改造，大通电厂1号机组灵活性改造有关工作。 2. 推动桥头电厂3×66万千瓦“上大压小”火电项目重启建设。 | 12月底 | 国电投黄河公司 | 省能源局、省工业和信息化厅 |
| 11 | 提高煤炭油气储备能力 | 提升煤炭储备能力 | 1.完成全省矿区总体规划。 2.加快鱼卡煤矿一号井田智能化改造示范煤矿建设。 3.协调加大新疆、甘肃、陕西等周边省份煤炭调入。 | 12月底 | 省能源局 | 省发展改革委，省工业和信息化厅、青海省能源集团 |
| 12 |  | 提升油气勘探开发力度 | 力争全年完成投资35亿元以上生产原油234万吨，天然气62亿立方米。 | 12月底 | 中石油青海油田公司 | 省能源局 |
| 13 |  | 提高天然气供应能力 | 建成海东市乐都、格尔木市二期液化天然气储运调峰（政府储气）项目。 | 12月底 | 海东市、海西州发展改革委 | 省能源局，中石油天然气销售青海分公司 |
| 14 | 技术创新推动产业升级 | 完善能源创新支撑体系 | 1.推动多能互补绿色储能国家重点实验室建设。 2.开展压缩空气储能等新型储能技术、不同储能方式及系统集成的户外实证研究。 3.开展干热岩资源开采、评价及应用技术研究。 4.推动光伏科学与技术国家重点实验室青海分院的筹备工作。 5.开展大规模新能源并网电站储能虚拟同步发电机技术研究。 | 持续推进 | 有关能源企业 | 省科技厅，省能源局，各市州发展改革委 |
| 15 |  | 壮大清洁能源产业 | 1.研究规模化组件回收技术与机制模式，探索构建组件回收产业链。 2.建设亚洲硅业电子级多晶硅、高景50GW直拉单晶硅棒、阿特斯10GW直拉单晶硅棒、丽豪20万吨高纯晶硅等项目。 3.建设泰丰16万吨高能密度锂电材料、弗迪10GWh刀片电池、时代新能源15GWh动力及储能电池等项目。 | 12月底 | 省工业和信息化厅 | 西宁市发展改革委，相关企业 |
| 16 | 推动用能方式绿色转型升级 | 着力打造零碳品牌 | 1.加快利用100％清洁能源的大数据中心建设。 2.完成零碳产业示范园100%绿电供应实施方案编制工作并组织实施。 3.探索建立园区绿电溯源认证平台、碳排放实时监测平台，打造园区级智慧零碳电力系统示范工程。 4.开展既有园区绿电供应方案研究论证工作，鼓励使用清洁能源设备。 | 持续推进 | 省能源局 | 省发展改革委，省科技厅，海东市、海西州、海南州发展改革委 |
| 17 |  | 海西州清洁取暖试点城市建设 | 加快海西州清洁供暖试点城市建设，完成2022年度目标任务。 | 12月底 | 海西州发展改革委 | 省财政厅、省自然资源厅、省住房城乡建设厅，省能源局 |
|  |  | 海西州清洁群试点城市建设 | 完成2022年度热源清洁化和既有建筑节能改造目标 | 12月底 | 海西州发展改革委 | 省财政厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省能源局 |
|  |  | 推进清洁取暖示范县建设 | 推进玛多、兴海、共和、同德、贵南、河南县清洁供暖示范县建设。 | 12月底 | 省能源局 | 果洛州、海南州、黄南州发展改革委，相关能源企业 |
| 18 |  | 推广绿色交通工程 | 1.西宁市主城区公交车、出租车纯电动比例力争分别达到40%和20%，新增电动汽车充电桩200个。 2.加快推广矿山用车、工程用车、物流用车等领域电动化替代。 | 12月底 | 省交通运输厅 | 省商务厅、省能源局，各市州发展改革委，国网青海省电力公司 |
| 19 |  | 推进绿电制氢及绿氢终端应用 | 1.开工建设华电新能源电站弃电制氢、用氢示范项目，东方电气离网制氢、用氢示范项目。 2.结合西宁特殊钢股份有限公司搬迁进程，开展绿氢在冶金化工领域的替代应用、燃气发电机组应用的可行性研究。 | 12月底 | 省能源局 | 省工业和信息化厅、省科技厅、省交通运输厅，海南州、海西州发展改革委 |
| 20 | 增强能源治理能力 | 加强能源形势分析和需求预测 | 1.推进能源供需分析体系建设，健全能源数据信息报送机制。 2.组织市（州）滚动开展月度、季度能源需求和投资预测，从资源落实、基础设施布局、新建产能等方面提前谋划应对措施，保障能源稳定供应。 | 12月底 | 省能源局 | 各市州发展改革委 |
| 21 |  | 加大能源监管力度 | 1.深化电网、油气管网等自然垄断环节监管。 2.强化能源行政执法工作。 | 12月底 | 省能源局 | 省发展改革委、省工业和信息化厅，国网青海省电力公司 |
| 22 |  | 强化电力安全管控 | 1.开展在建重点工程施工安全和新能源发电项目安全监管，加强水电大坝隐患排查治理。 2. 组织开展关键信息基础设施安全保护监督检查，细化完善重大活动电力保供方案。 | 12月底 | 省能源局 | 相关能源企业 |
| 23 |  | 深入推动电体制改革 | 1.核准开工格尔木市夏日哈木镍钴矿区、西宁南川工业园区南部片区增量配电试点项目前期工作。 2.推进海南州绿色产业发展园区增量配电网试点项目前期工作。 | 12月底 | 省能源局 | 西宁市、海南州、海西州发展改革委 |
|  |  |  | 3.研究制定《青海省建设全国统一电力市场体系的实施方案》。 4.加快推进电力现货市场建设。 5.推进能源领域许可告知承诺制，促进“证照分离”改革全覆盖。 6.全面提升“获得电力”服务水平。 7.研究建立电价疏导机制，适当提升无补贴新能源项目电价水平。 | 持续推进 | 国网青海省电力公司 | 省能源局，省发展改革委 |
| 24 |  | 提高能源服务水平 | 1.持续深化“放管服”改革。 2.推进能源领域许可告知承诺制，促进“证照分离”改革全覆盖。 3.全面提升“获得电力”服务水平。 |  |  |  |
| 25 | 高质量推进能源合作 | 强化省部共建保障机制 | 1.定期召开青海国家清洁能源示范省省部共建协调推进工作会。 2.组建省部共建专家咨询委员会，开展柔性直流输电、制氢储氢输氢、高效低成本光热技术等关键技术研究，协助组织特高压关键成果评审。 | 12月底 | 省部共建专家咨询委员会，省能源局 | 省科技厅 |
| 26 |  | 深化省内外能源合作 | 1.加强与长三角、京津冀等区域和对口援青省（市）的衔接。 2.举办“一带一路”清洁能源发展论坛，邀请国家能源局、相关部委领导及能源领域专家届时出席。 | 12月底 | 省能源局 | 省部共建各成员单位，绿电协会 |

信息公开选项：主动公开

抄送：国家能源局西北监管局。

青海省发展和改革委员会办公室             2022年7月14日印发